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Российская Федерация
Самарская область
                                                       АДМИНИСТРАЦИЯ  
                                      СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО
                         МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ  


                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.03.2018 г.                                                                                                                               №12

О подготовке и проведении пропуска паводковых  вод  на территории сельского поселения Бахилово в  2018 году

     В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ, и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, администрация сельского поселения Бахилово 
                                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.Создать постоянно действующую противопаводковую  комиссию  в составе:
Председатель комиссии:                                                                                                                                   Баракин Ю.П. – глава администрации сельского поселения                                                                          Заместитель председателя комиссии:  
Спирина Н.Н. – ведущий специалист администрации сельского поселения                                                                                                                                                                                                                          Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Кракашова Г.Г. – специалист администрации сельского поселения                                                                                                                                                                                                                          
Члены комиссии:   
Барт В.А. – мастер участка  № 7 МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию);                                                                                                                                                                                      Ронзина И.П. – заместитель директора ГБУ СО Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат) (по согласованию);                                                                                                                                                                                                   Каныгин Ю.А.  – водитель пожарного депо; 
Наумов В.А.-  мастер  филиала Ставропольское ДЭУ ГКП СО «АСАДО» (по согласованию);                                                                                                                                                 Мот С.П. – старший УУП О МВД России по Ставропольскому району (по согласованию).
        2.Утвердить мероприятия по  подготовке и  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения  Бахилово  в  2018  году  (Приложение № 1).
        3.Предложить:
         3.1.  Мастеру   участка № 7 МП МРС «СтавропольРесурсСервис»    Барт  В.А. (по согласованию), заместителю директора ГБУ СО Солнечнополянский пансионат для инвалидов Ронзиной И.П. (по согласованию), мастеру филиала Ставропольское ДЭУ ГКП СО «АСАДО» Наумову В.А. (по согласованию) до  15 марта 2018 года подготовить аварийно – спасательную службу (материально  и технически) к пропуску паводковых вод.
          3.2. Мастеру  участка № 7 МП МРС «СтавропольРесурсСервис» Барт В.А. (по согласованию) подготовить переносную  (или) передвижную электростанцию для работы в ночное время.
         4. Противопаводковой  комиссии отработать:                                                                                                                    4.1. состав постоянно действующей противопаводковой группы для решения задач по защите территории от затопления;    
4.2. перечень территорий, находящихся в зоне периодического подтопления;    
4.3. планы подготовки и содержание  готовности необходимых сил и средств защиты территории от возникновения ЧС, связанных с паводком;     
4.4. порядок сбора и обмена информации при защите территории от паводка, а также порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения ЧС, связанных с паводком;                                                                                                                                        4.5. план аварийно – спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка при их проведении;                                                                       4. 6. резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.
         5.Рекомендовать  организациям и учреждениям, находящимся на территории поселения, сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях, направлять в администрацию сельского поселения. 
         6.Ведущему специалисту администрации сельского поселения Спириной  Н.Н. сведения о паводковой обстановке и выполненных мероприятиях направлять в ЕДДС администрации района.
        7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» и на официальном сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети Интернет  http://bahilovo.stavrsp.rи.
         8.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
       

Глава сельского поселения Бахилово                                                 Баракин Ю.П.








                                              


Приложение № 1 
к постановлению администрации
сельского поселения Бахилово
муниципального района Ставропольский
от 07.03.2018 г.    № 12 
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МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский в 2018 году


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать оперативный штаб при администрации сельского  поселения 
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	2.
	Провести обследование подведомственных территорий на предмет незаконного строительства земляных дамб на прудах и ручьях в границах сельского поселения с предоставлением актов обследований территорий в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	3.
	Создать пункт управления (ПУ) КЧС и ОПБ сельского  поселения
	17.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	4.
	Создать механизированную оперативную группу, в состав которой ввести: трактор, погрузчик
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	5.
	Разработать и утвердить план  противопаводковых мероприятий. Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	6.
	Отработать перечень территорий, находящихся в зоне периодического подтопления и затопления паводковыми водами. Провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, с учетом анализа прохождения паводка в прошлые годы. Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. Уточнить расчеты по временному размещению населения .
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	7.
	Создать необходимый резерв продуктов питания, предметов первой 1 необходимости для населения, оказавшегося в зоне подтопления (затопления)
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	8.
	Определить места эвакуации людей из районов возможного подтопления. Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	9.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	10.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	11.
	Осуществить подготовку к паводку дренажных стоков водоотводящих каналов. Взять на контроль внутренние водоемы, овраги, нагорные водоотводные канавы, особо опасные места на сетях дождевой канализации, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора
	До 01.04.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	12.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	13.
	Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях и при необходимости выполнить работы по снижению возможного материального ущерба. Особое внимание обратить на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	14.
	Создать аварийную бригаду и обеспечить ее готовность к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов. Создать необходимый резерв для функционирования систем жизнеобеспечения и ликвидации аварий
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	15.
	Определить места выемки грунта, для подсыпки и укрепления плотин при угрозе их прорыва. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев 
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	16.
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
	Март-май 2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	17.
	Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий населенного пункта и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
	Март-май 2018
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	18.
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка 
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссии сельского поселения
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