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Российская Федерация

Самарская область

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  16.04.2019 г.                                                                                                                       № 13
О   проведении   работ по   благоустройству и санитарной очистке территории   сельского поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский  Самарской области  в весенне-летний период  2019 года
       В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Бахилово муниципального  района Ставропольский  Самарской области  в весенне-летний период  2019года, администрация сельского поселения Бахилово

                                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                  
     1.Создать комиссию по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (Приложение №1).  

     2. Объявить с  22 апреля по 22 мая 2019 года  месячник по благоустройству и  санитарной очистке  территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  Самарской области.
    3.Утвердить мероприятия по проведению работ по благоустройству и  санитарной очистке территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в весенне-летний период 2019  года (Приложение № 2).

    4.Утвердить План закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в весенне-летний период 2019 года (Приложение №3). 
     5.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения постоянно проводить работу среди жителей села о соблюдении правил санитарного состояния села.

     6.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности (по согласованию), разработать мероприятия, меры контроля по вопросам организации благоустройства и наведению соответствующего порядка на подведомственных   территориях.  
     7.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» и на официальном сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети Интернет  http://bahilovo.stavrsp.ru.
     8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава  сельского поселения Бахилово                                                                   Ю.П. Баракин         
                                                                                     Приложение № 1

                                                                                     к постановлению  администрации

                                                                                     сельского поселения Бахилово
                                                                                     от 16.04.2019 г.  № 13                                                                           

Комиссия по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский

Председатель комиссии:    

Баракин Ю.П.-  глава сельского поселения Бахилово
Заместитель председателя: 
Спирина Н.Н.– ведущий специалист администрации

Члены комиссии:               
Кракашова Галина Геннадьевна- специалист администрации сельского поселения;

Кударенко Ольга Владимировна – руководитель  Бахиловского филиала ГБОУ СОШ с. Александровка (по согласованию),

Кузьмин  Вячеслав Викторович – депутат Собрания представителей сельского поселения Бахилово, округ № 1 (по согласованию),

Кокорин Александр Петрович – врач общей  практики МБУЗ «Ставропольская ЦРБ»   ООВП   с. Бахилово  (по согласованию),

Ронзина Ирина Петровна – заместитель директора  ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»  (по согласованию),

Мот Сергей Петрович – старший УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию)

                                                                                     Приложение № 2

                                                                               к постановлению   администрации

                                                                                     сельского поселения Бахилово
                                                                                     от 16.04.2019 г.  № 13  
Мероприятия

 по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области

на весенне-летний период 2019 года
	№  п/п

	Содержание мероприятий

	Срок- исполнения

	Ответственный за исполнение


	1

	Создание комиссии  по благоустройству территории сельского поселения

	До 20 апреля

	Ведущий специалист администрации
Анциферова В. А.


	2

	Заседание комиссии  по благоустройству

	еженедельно

	 Председатель комиссии по благоустройству


	3

	Организация  работ по уборке закрепленных территорий от мусора
	апрель - сентябрь

	Руководители организаций предприятий, учреждений (по согласованию)



	4

	Совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории  сельского поселения Бахилово, независимо от форм собственности, по вопросам благоустройства подведомственной  и прилегающей территорий  
	до 30 апреля 
	Глава  сельского поселения 


	5

	Благоустройство территории возле памятника погибшим воинам 
	до 6 мая 
	Глава  сельского поселения

	6
	Провести организационную работу с жителями по выполнению благоустройства и содержания территории, наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям
Проведение   сходов граждан по вопросу « О принимаемых мерах по охране окружающей среды»


	апрель- август
	Депутаты Собрания  Представителей (по согласованию)

	7

	Организация работ по благоустройству (покос травы и своевременно удалять сорную растительность  на закрепленных территориях , озеленение, высадка цветов, деревьев, кустарников).

Проводить уборку стройматериалов, дров, автотранспорта  около частных домов.
	май- август 

май- август 


	 Собственники домов , руководители организаций, предприятий, учреждений
Собственники домов 

	8

	Обработка гербицидами территорий, где возможно произрастание конопли  
	май - август   
	Глава сельского  поселения 

	9
	Навести санитарный порядок на территории скважин, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов 
	май 
	Глава сельского поселения;

Начальник участка  МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	10
	Организовать работу с населением по  вывозу  бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения
	апрель- август
	Специалисты администрации

	11
	
Организация сбора от населения ртутьсодержащих ламп и сдачи их в специализированную организацию .  Информирование населения 
	постоянно
	Глава сельского поселения

	12
	Санитарная уборка кладбища, приведение в порядок мест захоронения
	май-июнь 

	Глава сельского поселения;
Жители села 

	13


	Освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте   администрации сельского поселения Бахилово в сети интернет информации о  проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» 
	 апрель 
	Специалисты администрации

	14
	Проведение мероприятий по выявлению несанкционированных свалок
	Апрель-август
	Комиссия по благоустройству

	15
	 Всероссийский экологический субботник   «Зеленая Весна-2019»

	  20 апреля 
	Руководители организаций, 
Актив села (по согласованию )


	16
	Организация и проведение конкурса на лучший двор 
	 май-июнь 
	Комиссия по благоустройству


	17
	Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства 
	постоянно 
	Специалисты администрации  сельского поселения Бахилово;

Депутаты Собрания  представителей сельского поселения Бахилово (по согласованию)



                                                                       Приложение №3

                                                                                                 к постановлению администрации
                                                                                                 сельского поселения Бахилово
                                                                                                   от 16.04.2019 г.   № 13                                                                                                                                                                                                              

ПЛАН

закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения  Бахилово на весенне-летний период 2019 года
	№ п/п
	Закрепленная территория
	Предприятие, ответственный

	1
	Водозаборы  
	МП «СтавропольРесурсСервис» 

	2
	Модули газовые
	МП «СтавропольРесурсСервис»

	3
	Территория СПДС «Солнышко»
	Руководитель СПДС «Солнышко» с. Бахилово

	4
	Отделение ОВП с.Бахилово
	Врач общей врачебной практики 

	5
	Клуб с. Бахилово прилегающая территория 
	Заведующий клубом

	6
	Бахиловкий филиал ГБОУ СОШ с. Бахилово
	Руководитель 

	7
	Кладбище
	Администрации сельского поселения Бахилово 

	8
	Внутридворовая  территория многоквартирных жилых домов
	Собственники жилья

	9
	Организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Бахилово
	Руководители организаций

	    10
	Придомовые территории индивидуальных жилых домов 
	Собственники жилья

	   11
	Прилегающая территория к помещению администрации
	Администрация сельского поселения Бахилово

	12 
	Остановочный павильон
	Участок с. Бахилово Ставропольское ДЭУ ГКП СО «АСАДО»


