Российская Федерация

Самарская область

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.02.2023 г.                                                                                                        №  12

Об утверждении мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке   и озеленению территории сельского поселения Бахилово в 2023 году

В целях успешного проведения работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Бахилово в 2023 году:

1. Создать комиссию для руководства и контроля за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения Бахилово в составе:

Председатель комиссии:

Глава сельского поселения

Заместитель председателя:

Андреева Н.В.– заместитель главы поселения;

Члены комиссии:

Кударенко О.В. – руководитель Бахиловского филиала ГБОУ СОШ с.Александровка (по согласованию);

Баракина Н.А.– старший воспитатель СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Александровка (по согласованию);

Спирина Н.Н. – ведущий специалист администрации;

Барт В.А. – начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию);

Кокорин А.П. – врач общей врачебной практики (по согласованию);

Каныгина Н.Ю. – заведующий клубом с. Бахилово МБУК «Межпоселенческий дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области (по согласованию);

Мот С.П. – старший УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Бахилово на 2023 год (приложение).

3. Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения постоянно проводить работу среди жителей села о соблюдении правил санитарного состояния села.

4. Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории села предоставлять информацию в административную комиссию муниципального района Ставропольский Самарской области на лиц, допустивши правонарушения в области благоустройства.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» и на официальном сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети Интернет  http://www.bahilovo.stavrsp.ru.

И.о. главы

сельского поселения Бахилово                                                            	           Н.В. Андреева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Бахилово

от 20.02.2023 г.       №12

# П Л А Н

мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Бахилово на 2023 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести координационное совещание по вопросу благоустройства и санитарной очистки территории сельского поселения в 2023 году | до 20.03.2023 год | Глава сельского поселения |
| 2. | Проводить работу по расчистке дорог от снежных заносов | январь-март 2023 г. ноябрь-декабрь 2023 г. | Глава сельского поселения |
| 3. | Закрепить за руководителями организаций и учреждений участков, объектов и территорий сельского поселения Бахилово для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке. | до 10.04.2023 | Глава сельского поселения |
| 4. | Провести разъяснительную работу с жителями села об обязанности очистки приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов | до 10.04.2023 | Глава сельского поселения, члены комиссии по благоустройству, депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам (по согласованию) |
| 5. | Организовать проведение работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению закрепленных территорий | до 28.04.2023 | Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений, депутаты Собрание Представителей, жители сельского поселения |
| 6. | Убрать автотранспорт с прилегающих территорий к домовладениям | май-ноябрь | Члены комиссии по благоустройству |
| 7. | Провести грейдерование улиц, переулков, проездов по необходимости | май – сентябрь | Глава сельского поселения |
| 8. | Организовать субботник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения, в том числе территории, прилегающей к памятнику погибшим воинам | 25 апреля 2023 г. | Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений, депутаты Собрание Представителей, жители сельского поселения |
| 9. | Навести санитарный порядок на территории скважин, ремонт смотровых колодцев, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов | май 2023 г. | Глава сельского поселения; Начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию) |
| 10. | Проводить текущие ремонты при порывах водопроводных труб питьевой воды на улицах сельского поселения | март-октябрь | Начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию) |
| 11. | Произвести ремонт памятника погибшим воинам к 78-годовщине Победы | до 01.05.2023 года | Глава сельского поселения |
| 12. | Провести уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории | до 01.05.2023 года | Сотрудники администрации сельского поселения |
| 13. | Производить уборку мусора по улицам сельского поселения | апрель-октябрь | Глава сельского поселения |
| 14. | Производить благоустройство, уборку, от мусора и сорной растительности, озеленение подведомственных территорий | апрель-октябрь | Глава сельского поселения; Руководитель Бахиловского филиала ГБОУ СОШ с.Александровка (по согласованию); Старший воспитатель СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Александровка (по согласованию); Начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию); Врач отделения общей врачебной практики (по согласованию); Заведующий клубом с.Бахилово (по согласованию); |
| 15. | Производить обкос территории села от сорной растительности | апрель-октябрь | Глава сельского поселения |
| 16. | Производить ремонт существующих светильников уличного освещения | январь-февраль октябрь-декабрь | Глава сельского поселения |
| 17. | Осуществлять земельный контроль за использованием земель сельского поселения | март-октябрь | Глава сельского поселения; Депутаты Собрания Представителей сельского поселения по округам(по согласованию) |
| 18. | Проводить санитарную уборку территории кладбища с. Бахилово | май-июнь | Глава сельского поселения |
| 19. | Проводить проверку санитарного состояния села, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения | май-октябрь | Комиссия по благоустройству |